池州市港航管理（地方海事）局膜结构车棚工程(第二次)

招

标

文

件

建设单位：池州市港航管理（地方海事）局

招标代理：阶梯项目咨询有限公司

2018 年 5月

目  录

第一章  投标邀请函

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

第三章   产品参数

第四章  评标办法

一、总则

二、评标、定标原则

三、评标办法

四、评标结果

五、查验证件

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件部分格式

一、投标文件封面

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人承诺函

五、投标人关于资格的声明函

六、相关证书复印件

第七章  工程量清单

第一章 投标邀请函

：

一、池州市港航管理（地方海事）局对池州市港航管理（地方海事）局膜结构车棚工程(第二次)，进行邀请招标。贵单位已通过资格审查，现邀请贵单位前来领取招标文件，请认真阅读招标文件的各项内容，进行必要的投标准备，按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

二、本次招标将按本招标文件确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应携投标须知前附表规定的相关证件准时出席，否则视为弃权。

招标人：池州市港航管理（地方海事）局

联系人： 汪根宝        电话：17705661175

招标代理：阶梯项目咨询有限公司

联系人：汪银          电话：0566-2125193/15056600233

第二章 投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 池州市港航管理（地方海事）局膜结构车棚工程(第二次) |
| 2 | 建设地点 | 池州市港航管理（地方海事）局 |
| 3 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包。 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 60日历天（具体以合同签订之日为准）。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 招标范围 | 膜结构车棚工程 |
| 9 | 投标人等级要求 | 本次招标要求投标人须具备钢结构专业承包叁级及以上资质；注册建造师须具备建筑工程专业二级及以上资质，且未担任其他在建工程项目管理任务；投标人自2015年5月1日（以签订施工合同时间为准）以来承担过一个及以上的膜结构车棚工程的项目。 |
| 10 | 招标文件及图纸 获取方式 | 于5月31日前到阶梯项目咨询有限公司（池州市贵池区长江路与百牙路交汇处汇安楼4楼）领取招标文件，并缴纳招标文件费用300元（售后不退）。 报名时请携带单位介绍信，企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、二级建造师证书、业绩合同复印件加盖公章。 |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止之日起30日历天。 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份。正、副本分别装订，合并装在一个封袋内。 |
| 14 | 开标条件 | 投标人在递交投标文件和参加开标会时，若为法定代表人参加的应提供企业法定代表人身份证明、法定代表人有效身份证；若代理人参加时应提供法人授权委托书、受托人身份证，以供查验（以上证件均为原件）。不能提供的，投标文件将不予开启。 法定代表人(或授权代理人)应参加开标会，否则其投标文件将不予开启。 |
| 15 | 投标文件提交地点及提交截止时间 | 地址：阶梯项目咨询有限公司开标室 截止时间：2018年 6月1日15 时00 分 |
| 16 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止同一时间； 开标地点：同投标文件提交地点。 |
| 17 | 评标方法及标准 | 详见第三章 |
| 18 | 联系人及联系方式 | 招标人：池州市港航管理（地方海事）局 联系人：汪根宝 17705661175 代理机构：阶梯项目咨询有限公司 联系人：汪银 0566-2125193/15056600233 |
| 19 | 招标控制价 | ￥197884.58元 |
| 20 | 投标报价要求 | 详见评标办法。 |
| 21 | 投标保证金 | 本项目投标保证金3000元，由投标人以现金的形式密封并盖投标单位的公章，带入到投标现场交代理机构保管。中标候选人的投标保证金由现场监督单位人员现场清点金额，如投标保证金金额不足或有假币则按无效标处理。 |
| 22 | 投标保证金退付 | 1、开标结束，非中标候选人的投标保证金现场办理退还手续； 2、中标候选人的投标保证金待履约保证金缴纳后，方可退付(无息)； |
| 23 | 履约保证金交纳及退付 | （1）金额：中标价的10%； （2）缴纳时间：公示期结束后5个工作日内； （3）缴纳方式：中标人从单位基本账户将履约保证金汇入招标人指定账户，并与招标人沟通，及时办理履约保证金缴纳手续； （4）退付程序：工程竣工验收合格后一次性无息退还。 |
| 24 | 招标代理费 | 本次招标代理服务费2000元（含专家评标费），由中标人领取中标通知书时支付，投标人在投标报价时应考虑该部分费用。 |

二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

（1）本工程说明依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，通过邀请招标方式选定施工承包人。

（2）本工程说明，详见“投标须知前附表”。

2、招标范围

本工程招标的工程量见招标清单。

3、质量要求

工程质量必须符合国家现行验收规范合格标准。

4、工期要求

工期：60日历天。

中标人在签订施工合同后应制定详细的切实可行的进度计划表上报建设单位。

5、对投标人的要求

（1）本工程不得转包，一经发现有转包情况，招标人有权解除合同另选施工单位，由此造成的一切损失由中标人承担。

（2）投标人中标后必须服从招标人的统一管理。

（3）投标人应承担其现场踏勘、编制投标文件以及递交投标文件等所涉及的一切费用及安全责任，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（4）投标项目经理必须为投标企业正式在册项目经理，未经招标人同意，中标人在施工中不得更换投标书中拟派项目经理。

（5）本工程质保期为一年，在质保期内，如出现质量问题，由中标单位负责免费维修。

（二）投标答疑

1、招标人在投标截止期前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充通知，均为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2、投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问需要澄清，应在2018年3月20日前向招标单位以书面形式提出，同时注明其传真号和联系电话并确保畅通，否则，由此引起的一切损失由投标人自行承担。

招标人对投标人书面提出的疑问，认为需要答复的内容，将以书面形式在2018年 3 月 20  日前予以答复，并以书面形式向所有的投标人发送。

（三）投标报价

1、本工程投标单位采用的币种为人民币。

2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3、除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的直接费、管理费、利润、风险、组织措施费、技术措施费、税金等一切费用。

（四）投标文件

1、投标文件部分格式附后。

2、投标文件封套

投标文件封套应注明下列识别标志，并加盖投标人单位公章及法人印章。

招标人名称：

工程名称：

投标单位名称:

投标单位地址:

3、投标文件递交要求

投标人应按本须知所规定的地点，于开标截止时间前提交投标文件。招标人拒绝在投标截止时间以后送到的投标文件。

4、投标文件密封要求，投标文件正、副本应分开装订，密封在同一个文件袋内，封口处应加盖投标单位公章及法人章。

（五）开标

1、招标人按本须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有符合条件投标人参加。

2、投标人法定代表人或其授权代理人应携带授权委托书（法定代表人不需授权委托书）和身份证参加开标会议。

3、注意事项。投标文件出现下列情况之一的，将被视为无效投标文件，不予评标。

（1）投标文件未按规定标记的；

（2）投标文件未按规定密封或投标文件未加盖投标人单位公章的；

（3）投标文件未经投标人法定代表人或授代理人签署的；

（4）投标截止时间以后送达的投标文件；

（5）对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝

（6）随意修改清单项目顺序和名称的。

4、开标时应提交下列证照原件或彩色复印件加盖公章，以备核验：

（1）有效的企业法人营业执照副本

（2）有效的企业资质证书副本，且资质条件符合招标文件的要求

（3）注册建造师证书

（4）企业安全生产许可证副本

（5）企业类似业绩

（6）其它相关资料

5、开标程序

(1)开标会议由招标人委托代理机构主持。

(2)由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。

(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

(4)招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

(5)招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

对开标过程有异议的，参加开标会的人员应当场提出，否则视为无异议。

（六）合同的授予

1、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

2、合同的签订

（1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将废除其中标资格，给招标人造成的损失应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（3）如投标人出现下列情况之一的，招标人有权取消其中标资格。

①中标人无正当理由拒绝与招标人签订施工合同，或中标人未能在接到《中标通知书》后3天之内与招标人签订施工合同的；

②投标单位在投标有效期内撤回其投标文件的；

③投标人在本次投标过程中存在违规或违法行为并经查实的；

④中标人在收到中标通知书之日起3日内未足额履约保证金的。

（4）未经招标人同意，中标人在施工中不得更换项目经理，否则，招标人有权终止施工合

同并追究其违约责任。

第三章 产品参数需求

| 测试项目 ITEM |  | 数值 VALUE | 单位 UNIT | 测试方法 TEST METHOD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基布FABRIC |  | 100%涤纶（1000D） 100%PES (1100Dtex） |  |  |
| 基布结构 STRUCTURE |  | 12×12 |  |  |
| 总重量 TOTAL WEIGHT |  | 900 | G/m2 | 德 国 标 准 DIN 53352 BS 3424 method 5A |
| 基布重量 WEIGHT OF FABRIC |  | 280 | G/m2 | 德 国 标 准 DIN 53352 BS 3424 method 5B |
| 聚氯乙烯涂层重量 WEIGHT OF PVC COATING |  | 620 | G/m2 | 德 国 标 准 DIN 53352 BS 3424 method 5B ABUV |
| 宽度 WIDTH |  | 300 | cm |  |
| 拉伸强度（经 / 纬） BREAKING STRENGTH |  | 4000/4000 | N/5cm | 德 国 标 准 DIN 53354 BS 3424 method 6A |
| 撕裂强度（经 / 纬） TEAR STRENGTH |  | 600/500 | N | 德 国 标 准 DIN 53356 BS 3424 method 7A |
| 剥离强度 ADHESION |  | 100 | N/5cm | 德 国 标 准 DIN 53357 BS 3425 method 9B |
| 适用温度 TEMPERATURE RESISTANCE |  | -30 ~ +70 | ℃ | 德 国 标 准 DIN 53372 BS 3424 method 10 |
| 色牢度 LIGHT FASTNESS |  | 7~ 8 |  | 德 国 标 准 DIN 53388 BS 3424 method 15 |
| 防火 FLAME RETARDANCY |  |  |  |  |

用途及颜色：

1）	本产品专门用来制作膜结构建筑、体育场馆的顶棚、停机坪、开放式看台、拱型建筑、大型遮阳棚、过街天桥、露天展览馆、仓库等。

2）	颜色: 多种颜色。

	注意事项：

1、	本产品两侧均涂有双层PVDF/亚克力涂层，自洁性能得到加强。

2、	可以直接进行拼接。

3、	基布由100%的高强度丝编织而成。

4、本产品经过防霉特殊处理。

5、具有良好的色牢度。

本公司声明：

请客户按照有关规定或行业标准正确选择并使用本公司产品。本公司仅就产品是否符合本页注明的技术数据和性能负责，除此以外，不对产品承担其它任何法律责任。

（本页技术数据均为算术平均值，允许误差±5%。）

中标单位必须提供进口产品，满足以上参数。可以从以下品牌中选取:希运B6003、杜肯4008、法拉利902S。

第四章 评标办法

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关法律、法规的规定，结合本工程实际情况，特制定本评标办法。

二、评标、定标原则

（一）本工程评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（二）开标、评标活动按照招标文件规定的时间、地点进行，开标会由招标人委托代理机构主持。

（三）评标委员会由与本项目相关专业的专家 3人单数组成，其中技术、经济等方面的

专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责，推荐中标候选

（四）评标原则：

1、中标单位必须满足招标文件中规定的各项综合评定标准。

2、中标单位能够满足招标文件的要求。

（五）本工程仅进行商务标评审。

三、评标办法：评委对投标单位的商务标进行评定。（商务标总分100分）

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） | 投标报价： 100 分 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 1、本工程以合理低价作为评标依据。合理低价范围：184032.66元（93%含本数）—193926.89元（98%含本数），超出此范围投标无效。 2、在开启投标文件之前由建设单位代表现场抽取评标参数,确定评标基准值B,由下表中13个参数随机抽取3个参数(每个参数均从下表中13个参数中抽取,每个参数都有可能被重复抽取)进行算术平均后得出评标参数X值(四舍五入保留2位小数)。 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 参数; 2.00; 2.50; 3.00; 3.40; 3.80; 4.20; 4.60; 5.00; 5.40; 5.80; 6.20; 6.60; 7.00. 3、将（1-X%）乘以招标人提供的控制总价得出评标基准价B（四舍五入保留2位小数，单位为元）。评标基准值的计算公式B=控制价*(1- X%) |
| 3 | 投标总价 评分标准 | 报价最接近评标基准值的投标人得100分，次接近者得95分,依次类推。 若报价排序并列时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由现场抽签确定。 |

四、评标结果：

通过商务报价评审的投标报价，得分最高的投标人为第一中标候选人，得分第二高的投标人为第二中标候选人，依此类推，推荐1-2名中标候选人。若出现并列，则采取抽签方式确定中标候选人。

第五章 合同主要条款

通用条款执行建设部、国家工商局制定GF-2013-0201合同文本。

合同专用条款——主要条款

一、质量要求

中标人要确保施工质量合格，凡达不到国家规定合格标准的部位、工序必须无条件返工，并且工期不予顺延。

二、工期要求

l、中标人必须按照确定的阶段性目标任务组织施工。因中标人自身原因造成阶段性目标工期延误的，每延误1日处以500元罚金，并由招标人责令中标人在15日内整改到位，达到合同要求的施工进度；经整改仍完不成目标任务的，中标人应自行退出。

中标人不自行退出的，招标人有权单方解除合同，中标人无条件退出施工现场。招标人同时报请建设行政主管部门将退出的中标人记入建筑业企业不良信用档案，限制其进入池州市建筑市场。

对退出的中标人，招标人只据实支付中标人在施工中发生的材料采购费和工人工资，其余费用作为因中标人违约造成招标人损失的赔偿金。

三、对中标人的其他要求

1、中标人不得拖欠施工人员或分包人工资。

2、因中标人原因造成施工中出现安全事故，中标人必须负全责，费用自理，造成的其他损失从履约保证金中扣除，不足部分从工程款中扣除。

3、本工程临时施工用水、用电由中标人自行解决。

4、关于土方运输调配，中标人必须无条件服从招标人管理。

四、合同价款与支付

1、合同价款

本工程采用采用 固定单价 合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调价和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计算。

风险范围以外合同价款调整方法：

(1) 本工程变更、新增、暂定价格或招标时缺项的主材价格结算时依据施工期间招标人和中标人双方办理的市场询价并签证的价格调整（优先执行池州市区信息价），实行不可调价格的不予调整。

除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整

（2）所有措施项目费（按中标人的措施项目报价）一次性包死，以后不予调整。

（3）人工费按140元/工日计算，税金按10%计算，凡中标人的投标报价未按此标准计算，除非国家法律法规、省造价管理机构下文调整，否则不予调整。中标人的投标报价高于上述标准的，按上述标准计算；中标人的投标报价低于上述标准的按中标人的投标报价计算。

2、工程量的调整

工程完工后，工程量按实结算（每项工程量完成时，必须填写工程量测量记录和单项验收单，报业主确认）。

3、设计变更、工程条件变化或者招标人以书面形式要求变动的内容引起的工程量变化部分单价按以下原则结算：

（1）新增项目的工程量，其结算单价应采取类似套用原则，套用中标报价中类似项目单价组成；没有类似项目单价的，按照招标控制价的编制原则并执行中标价的下浮率（即中标价与招标控制价的比率）确定。

（2）由于变更引起的招标工程量清单分部分项项目工程量增减，结算时项目工程量以实际工程量计算为准，项目综合单价执行中标人相应的投标综合单价。

（3）施工过程中因设计变更而发生的材料品种、规格、型号、产地、质量等级改变，除材料价格允许按招标人签证价格调整外，其余不得变动。

（4）招标人提供的工程量清单中所列的，而投标文件中漏报、少报的，该项目视为中标人投标优惠，并视为该项费用已包括在其他项目单价及合价中，也包括在投标总报价内。

4、中标人在竣工验收合格后，提供竣工资料一式叁份，同时配合招标人进行决算审计，直至审计完毕。提交审计的资料齐全，签字手续完备，招标人聘请的第三方审计单位应在收到完整的决算审计资料60天内开始决算审计，否则不予进行审计；如审计核减金额超过报审金额15%的，超出部分的审计费用由中标人承担，超出部分的审计费率按5%计算。

五、工程付款

1、工程预付款

本工程不考虑工程预付款。

2、付款方式：乙方进驻工地后完成所有维修项目并经甲方验收合格且审计结算后，付审定金额的97%，预留3%质保金（质保期为1年），质保期满后一次性无息付清。

六、材料采购

1、中标人自行采购的材料均应达到设计和规范要求的质量等级，并应向招标人和监理单提供产品合格证明和检验资料。因材料质量引起的工程质量问题由中标人承担一切损失。

2、招标人对某种或某些材料的质量有异议时，有权要求中标人停止使用该材料，若经质量检验部门鉴定材料质量确有问题，由此发生的一切费用由中标人自行承担。中标人采购的材料的品牌、规格、型号与设计要求不符时，招标人可视为不合格材料不支付任何费用，其损失费用由中标人自行承担。

3、开工10日内提供需要签证的材料价格、使用部位、用量清单，招标人根据工程进度确定材料单价。如中标人不认可招标人确定的价格，由招标人指定材料供应商、材料规格、品牌，中标人无条件支付材料采购费用。

4、招标人自己采购的材料，且中标人负责安装和维护保管的，招标人另支付3%的采保费。

5、本招标文件未明确约定的其他独立分包工程或甲供材料，招标人不另行支付相关配套费或采保费，所有配套费、采保费仅计取税金，不再计取其他任何费用，招标人给予配套费和采保费的项目，中标人免费提供施工用电和垂直运输等条件。

七、其它

1、对于招标人要求增加的工程量（不超过合同约定的10%），中标人不得以任何借口不施工，否则将被视为不服从招标人管理。

2、对于施工过程中出现的质量、安全等问题，中标人必须立即无条件整改，同时招标人将对中标人进行经济索赔。

3、现场经济签证、工程联系单，必须由招标人指定的人员签字方有效。

4、中标人应按照招标人要求配合其他工种的施工，不要求招标人和其他工种支付总包服务费，不提额外的费用要求。

5、中标人必须严格按照消防施工规范进行施工，并确保施工结果满足消防验收标准，否则无条件进行整改，给招标人造成损失的，在工程款中扣除同等赔偿金额，损失超过余款的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

6、实行暂定价的材料和设备的价差（价差仅为签证价与招标人提供的暂定价的差额）仅计取税金，不再计取其他任何费用。实行暂定价的材料和设备在分项报价和总报价中不得优惠，投标报价若有优惠，决算时材料价差仅为签证价与暂定价的差额。

第六章 投标文件部分格式

池州市港航管理（地方海事）局膜结构车棚工程(第二次)

施 工 投 标 文 件

投 标 人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日   期：               年   月   日

（说明：此页为投标文件封面）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓    名：                性 别：

年    龄：                职 务：

系                  （投标人单位名称） 的法定代表人

特此证明。

投标人：          （盖章）

日  期：     年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名），系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的                （姓名职务）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人（其签名真迹如下），我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：          （签字）性别：    年龄：

身份证号码：                   职务：

投标人：                                （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：           年       月          日

投标人承诺函

池州市港航管理（地方海事）局：

1、我方已仔细研究了                   工程施工招标文件、工程建设标准和其他相关文件的全部内容并察勘了现场，愿意以人民币（大写）       元小写（人民币）          元，并按工程建设标准及其他有关文件要求，实施并完成上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任，同时保证工期为       日历天、质量为         。

2、我方提交的投标文件在投标截止时间后的 30天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本承诺函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（4）我单位保证按招标文件要求提供相关参数的产品,若未能如实提供相关产品,我单位将承担相关法律责任。

4、本公司拟派项目负责人至投标截止时间前无在建工程及其他被限制投标的处罚,否则取消中标资格。

5、我公司对本招标文件确定的开标时间无异议。

投 标 人：                       （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年       月        日

投标人关于资格的声明函

池州市港航管理（地方海事）局：

我公司愿意针对                 工程施工进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实、准确的。若有违背或不实，我公司愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：             年          月        日

相关证书复印件

（1）有效的企业法人营业执照副本

（2）有效的企业资质证书副本

（3）注册建造师证书

（4）企业安全生产许可证副本

（5）企业类似业绩

（6）其它相关资料

工程量清单报价书

- 工程量清单报价书封面

（项目名称）

工程量清单报价书

投标人：

编制日期：

- 投标总报价

建  设  单  位：

工  程  名  称：

投标总价(小写)：

(大写)：

投  标  人：                                      （盖单位章）

法定代表人

或其授权人：                                    （签字或盖章）

编制时间：       年     月     日

后附清单报价相关格式

第七章 工程量清单

见后附表